SANTE

Mise en œuvre d’un robot de palettisation

Directeur Général Délégué

0671944319

Hervé PLESSIX

h.plessix@duboisexpert.com

Scoury

36300 CIRON

Stéarinerie Dubois

CENTRE VAL DE LOIRE

2024

Mots clés : automatisation, ergonomie, réduction TMS

L'ENTREPRISE

La Stéarinerie Dubois, entreprise familiale créée en 1820, est reconnue comme le spécialiste français des esters lipidiques, utilisés dans des secteurs variés tels que la cosmétique, les produits vétérinaires, la pharmacie, l’alimentaire et l’industrie. Son site de production, situé à Scoury (Indre), au cœur d’un parc naturel régional, applique des procédés respectueux de l’environnement et a obtenu le label GOLD Ecovadis en 2023 pour la 7ᵉ année consécutive.

LE CONTEXTE

Sur le site de production, certains produits sont conditionnés dans des caisses carton de 25 kg, ensuite empilées sur palettes. Cette tâche, réalisée manuellement par les opérateurs, s’avérait particulièrement pénible et répétitive, entraînant des troubles musculo-squelettiques (TMS) et un taux élevé d’arrêts de travail.

Bien que des aides à la manutention aient été mises en place par le passé, elles n’étaient pas utilisées, car jugées peu pratiques. Face à ces difficultés, il devenait impératif de trouver une solution efficace pour améliorer les conditions de travail des opérateurs et réduire la pénibilité de cette activité.

IDÉE ET OBJECTIFS

L’objectif du projet était d’automatiser la mise en palette grâce à l’installation d’un robot de palettisation. Ce robot devait répondre aux critères suivants :

Être robuste et fiable pour une utilisation intensive.

Facile à utiliser, même pour des opérateurs peu qualifiés.

S’adapter à différents plans de palettisation, afin d’être polyvalent.

Gérer simultanément deux lignes de conditionnement, optimisant ainsi l’efficacité du processus.

MISE EN OEUVRE

Le projet a été piloté par le service Travaux Neufs, en collaboration étroite avec l’équipe de production. Les étapes de mise en place ont inclus :

- Rédaction du cahier des charges en tenant compte des besoins opérationnels.

- Lancement d’un appel d’offres pour sélectionner la solution la plus adaptée.

- Installation du robot de palettisation et intégration aux lignes existantes.

- Formation des opérateurs à l’utilisation du nouvel équipement.

L’investissement total s’est élevé à 200 000 €, financé en partie par le Fonds de soutien à Le robot a été rapidement adopté par les opérateurs et remplit pleinement ses objectifs. Ses effets positifs sont visibles sur plusieurs aspects :

- Amélioration des conditions de travail : les opérateurs témoignent d’une nette diminution de la fatigue et des douleurs articulaires.

- Réduction des arrêts de travail : le service concerné, qui comptait en moyenne 90 jours d’arrêt maladie par an, est passé à 12 jours depuis l’installation du robot.

- Qualité de palettisation optimisée : le robot empile les cartons avec précision, éliminant les erreurs et assurant un meilleur maintien des étiquetages.

# BÉNÉFICES ET PERSPECTIVES

Ce projet illustre l’efficacité de l’automatisation pour améliorer la sécurité et les conditions de travail, tout en optimisant la productivité et la qualité.

À l’avenir, la Stéarinerie Dubois envisage d’étendre l’usage de la robotisation à d’autres étapes de la production pour réduire encore davantage la pénibilité des tâches manuelles.